Инструкция по проведению приемо-сдаточных испытаний

«Модуль согласования серверов»

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Объект испытаний	3

3. Цели испытаний	3

4. Условия и средства проведения испытаний	3

4.1. Организационные условия	3

4.2. Технические условия	4

4.3. Программные средства	4

4.4. Тестовые данные	4

5. Порядок проведения испытаний	4

6. Методика тестирования (тест-кейсы)	5

6.1. Общие требования к подразделу «Серверы» (п. 4.1.1)	5

6.2. Создание и редактирование заявки (роль «Поставщик услуг», п. 4.1.2)	6

6.3. Автоматические проверки (п. 4.1.3)	7

6.4. Процесс согласования (п. 4.1.4)	7

6.5. Интеграция с СУТП (п. 4.1.5)	7

6.6. Повторные циклы согласования (п. 4.1.6)	8

6.7. Паспорта серверов и пересогласование (п. 4.1.7, 4.1.8)	8

6.8. Нефункциональные требования (п. 4.1.9, 4.5, 4.6)	9

6.9. Интерфейс и безопасность (п. 4.2, 4.6)	9

6.10. Администрирование справочников (п. 4.3)	10

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика испытаний (далее – Методика) устанавливает порядок, объём и методы проведения испытаний модуля «Согласование серверов» (далее – Модуль) в составе технического портала.

1.2. Основанием для проведения испытаний является утверждённое техническое задание на разработку Модуля (далее – ТЗ).

1.3. Испытания проводятся с целью проверки соответствия Модуля требованиям ТЗ, а также готовности Модуля к вводу в промышленную эксплуатацию.

1.4. Нормативные ссылки: ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»; внутренние стандарты организации на тестирование программного обеспечения.

2. Объект испытаний

Объектом испытаний является модуль «Согласование серверов», разрабатываемый в составе технического портала и включающий:

- подраздел «Серверы» раздела «Согласование»;

- подраздел «Сервера» раздела «Паспорта»;

- механизмы автоматических проверок, интеграции с СУТП, статусной модели, ведения реестра серверов и пересогласования.

3. Цели испытаний

3.1. Проверка полноты реализации функциональных требований ТЗ.

3.2. Проверка корректности работы интерфейса и сценариев взаимодействия пользователей.

3.3. Проверка выполнения нефункциональных требований (производительность, безопасность, надёжность).

3.4. Проверка корректности интеграции с внешней системой СУТП.

3.5. Подтверждение готовности Модуля к опытной эксплуатации.

4. Условия и средства проведения испытаний

4.1. Организационные условия

Испытания проводятся в выделенной тестовой среде, максимально приближенной к промышленной.

Ответственный за проведение испытаний – руководитель группы тестирования.

В состав комиссии включаются представители заказчика, разработчика, администратор технического портала.

4.2. Технические условия

- Серверная часть Модуля развёрнута на оборудовании согласно ТЗ (п. 4.5).

- Настроен сетевой доступ до тестовых серверов для выполнения проверок ping/SSH/RDP/WMI.

- Обеспечен доступ к тестовому экземпляру СУТП с возможностью эмуляции тикетов.

- Используется защищённое соединение HTTPS.

4.3. Программные средства

- Браузеры: последние версии Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер (для проверки адаптивности).

- Средства мониторинга: логи сервера, журналы приложения, СУБД.

- Эмуляторы сетевых подключений для проверок ping/доступа (при необходимости).

4.4. Тестовые данные

- Предварительно созданные справочники (городские округа, типы объектов, лицензий, серверов, регистраторов, версий ПО и т.п.).

- Тестовые учётные записи с ролями «Поставщик услуг», «Согласующий», «Администратор».

- Тестовые серверы с различными ОС (Linux, Windows) для проверки доступности.

- Тестовый экземпляр СУТП с настроенными API.

5. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в несколько этапов:

- Предварительные испытания – проверка работоспособности основных функций в соответствии с разработанными тест-кейсами.

- Комплексные испытания – проверка взаимодействия всех компонентов Модуля, сквозные сценарии (жизненный цикл заявок).

- Интеграционные испытания – проверка взаимодействия с СУТП, корректность обмена данными.

- Нагрузочные испытания – проверка производительности при работе со списками заявок и выполнении проверок.

- Приёмочные испытания – финальная проверка соответствия ТЗ, подписание акта.

Каждый этап фиксируется в протоколах испытаний. Выявленные дефекты регистрируются в системе отслеживания ошибок. После исправления критических дефектов проводится повторная проверка.

6. Методика тестирования (тест-кейсы)

В данном разделе приведены группы тестов с указанием требований ТЗ и сценариев проверки.

6.1. Общие требования к подразделу «Серверы» (п. 4.1.1)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Наличие подраздела «Серверы» в разделе «Согласование» | Пользователь авторизован | Перейти в раздел «Согласование» | Отображается пункт меню «Серверы». При переходе – страница со списком заявок |
| TC-02 | Отображение колонок таблицы: Название, ID, Статус | Существует несколько заявок | Открыть список заявок | В таблице присутствуют колонки «Название», «ID», «Статус» |
| TC-03 | Фильтрация по диапазону дат отправки | Имеются заявки с разными датами | Выбрать диапазон дат, нажать «Применить» | Отображаются только заявки, отправленные в выбранном диапазоне |
| TC-04 | Фильтрация по городскому округу | В заявках указаны разные округа | Выбрать округ из каталога, применить | Показываются только заявки с выбранным округом |
| TC-05 | Фильтрация по статусу | Есть заявки с разными статусами | Выбрать один или несколько статусов | Список содержит только заявки выбранного(ых) статуса(ов) |
| TC-06 | Фильтрация по ID (один ID, несколько через запятую, диапазон) | Заявки с разными ID | Ввести ID 5, применить → видна заявка ID 5. Ввести «10,15» → видны ID 10 и 15. Ввести «20-25» → видны ID с 20 по 25 | Фильтр работает корректно |
| TC-07 | Пагинация и выбор количества записей | Создать 101 заявку | Переключать страницы, выбрать 25, 50, 100 записей | Постраничная навигация работает, количество строк соответствует выбранному |
| TC-08 | Выгрузка реестра в Excel/CSV | Имеется список заявок | Нажать кнопку «Выгрузить» | Скачивается файл .xlsx или .csv, содержащий все поля заявок (без файлов) |

6.2. Создание и редактирование заявки (роль «Поставщик услуг», п. 4.1.2)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-09 | Кнопка «Добавить» и форма создания | Пользователь с ролью «Поставщик услуг» | Нажать «Добавить» | Открывается форма создания заявки со всеми полями согласно ТЗ |
| TC-10 | Динамическое отображение полей в зависимости от типа лицензии | Заполнение формы | Выбрать «Мингос» → появляются поля дата и номер документа. Выбрать «Коммерческий» → поле загрузки файла. Выбрать «Бюджет» → доп. поля скрыты | Поля появляются/скрываются в соответствии с условиями |
| TC-11 | Динамическое отображение полей в зависимости от типа регистратора | Заполнение формы | Выбрать «Netris» → поля login ОС и Pass ОС. Выбрать «Axxon» → появляются дополнительные поля (admin, user, номер сборки). Выбрать «Регистратор» → поля логин/пароль от системы, версия ПО | Поля появляются/скрываются корректно |
| TC-12 | Валидация полей | Заполнение формы | Ввести некорректный email, IP, телефон | Поля подсвечиваются красным, всплывает подсказка; сохранение/отправка блокируется |
| TC-13 | Сохранение черновика | Форма заполнена частично | Нажать «Сохранить» | Заявка сохраняется со статусом «Черновик». Можно редактировать и удалить |
| TC-14 | Отправка на согласование с обязательными полями | Форма заполнена корректно, все обязательные поля заполнены | Нажать «Отправить на согласование» | Если проверки (ping/доступ) успешны, статус меняется на «Согласование». Иначе выводится сообщение об ошибке |
| TC-15 | Возврат на этап черновика | Заявка в статусе «Согласование» | Нажать кнопку «Вернуть на этап черновика» | Статус заявки становится «Черновик», заявитель может редактировать |

6.3. Автоматические проверки (п. 4.1.3)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-16 | Проверка ping при отправке | Указан реальный IP | Отправить заявку на согласование | Система выполняет ping, в чате заявки фиксируется дата, время, статус «Успешно»/«Ошибка» |
| TC-17 | Проверка логина/пароля (SSH/RDP/WMI) | Указаны корректные учётные данные для Linux (SSH) | Отправить | Система подключается, проверка успешна. Фиксируется результат. При ошибке – отправка блокируется |
| TC-18 | Проверка для Windows (RDP/WMI) | Указаны корректные учётные данные для Windows | Отправить | Проверка успешна. В чате заявки фиксируется результат |
| TC-19 | Блокировка отправки при ошибке | Сервер недоступен или неверный пароль | Отправить | Отправка блокируется, выводится сообщение об ошибке, заявка остаётся в черновике |

6.4. Процесс согласования (п. 4.1.4)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-20 | Жизненный цикл статусов | Заявка в статусе «Согласование» | Согласующий нажимает «Вернуть на доработку», вводит комментарий | Статус «Возвращено на доработку». Заявитель получает email с комментарием |
| TC-21 | Согласование и подтверждение по email | Заявка в статусе «Согласование» | Согласующий нажимает «Согласовать» | Статус «Подтверждение по e-mail». Заявителю отправляется письмо со ссылкой |
| TC-22 | Переход по ссылке подтверждения | Заявка в статусе «Подтверждение по e-mail» | Заявитель переходит по ссылке из письма | Статус меняется на «Интеграция» |

6.5. Интеграция с СУТП (п. 4.1.5)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-23 | Автоматическое создание тикета | Заявка перешла в статус «Интеграция» | Система выполняет интеграцию | В СУТП создаётся тикет с данными из заявки (пароли зашифрованы) |
| TC-24 | Опрос статуса тикета | Тикет в СУТП переведён в статус «Успешно» | Система периодически опрашивает API (или получает веб-хук) | Статус заявки меняется на «Интегрировано», данные переносятся в паспорт |
| TC-25 | Обработка неуспешного завершения | Тикет в СУТП закрыт со статусом «Не успешно» | Система получает статус отказа | Статус заявки «Возвращено на доработку», комментарии из тикета импортируются в историю, заявителю отправляется email |
| TC-26 | Автоматический перенос в реестр | Заявка перешла в «Интегрировано» | Проверить раздел «Паспорта» | Создана карточка сервера со всеми полями (кроме паролей в открытом виде) |

6.6. Повторные циклы согласования (п. 4.1.6)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-27 | Отправка изменённой заявки сразу на интеграцию | Заявка ранее была согласована, email не менялся, но изменены незначимые поля | После доработки нажать «Отправить на согласование» | Заявка сразу переходит в «Интеграция» (минуя согласование) |
| TC-28 | Полный цикл при изменении значимых полей | Изменены любые поля (кроме email) | Отправить после изменений | Проход по статусам «Согласование» → «Подтверждение по e-mail» |
| TC-29 | Повторное подтверждение email | Изменено поле email заявителя | Отправить после изменений | При переходе в «Подтверждение по e-mail» требуется повторный переход по ссылке |

6.7. Паспорта серверов и пересогласование (п. 4.1.7, 4.1.8)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-30 | Автоматическое создание паспорта | Заявка согласована | Открыть раздел «Паспорта» → «Сервера» | Отображается новая карточка с данными из заявки, пароли скрыты |
| TC-31 | Вкладка «История изменений» | Сервер был создан и, возможно, изменялся | Перейти в карточку сервера, открыть вкладку | Отображается хронология статусов и изменений с датами и сравнением версий |

6.8. Нефункциональные требования (п. 4.1.9, 4.5, 4.6)

| ID | Проверяемое требование | Методика проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-34 | Хранение паролей в зашифрованном виде | Проверка БД, логов, ответов API | Пароли в БД зашифрованы (AES-256). В логах и ответах frontend пароли не отображаются |
| TC-35 | Максимальное время проверки (ping+подключение) | Замерить время выполнения проверки для нескольких серверов | Не превышает 30 секунд |
| TC-36 | Время отклика интерфейса | Создать 1000 заявок, выполнить фильтрацию, пагинацию | Время отклика ≤ 3 сек |
| TC-37 | Фиксация действий и проверок в логах | Выполнить операции с заявками, проверить системный журнал | В логах присутствуют записи о создании, редактировании, отправке, согласовании, возврате, а также результаты проверок и интеграционных запросов |
| TC-38 | Нагрузочное тестирование | Используя JMeter, имитировать одновременную работу 500 пользователей, выполнение проверок, создание заявок | Система сохраняет работоспособность, время ответа в допустимых пределах |
| TC-39 | Калькулятор емкости HDD | Наличие калькулятора | Калькулятор появляется, расчёт выполняется корректно |

6.9. Интерфейс и безопасность (п. 4.2, 4.6)

| ID | Проверяемое требование | Методика проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-40 | Адаптивный дизайн | Изменение размера окна браузера, просмотр на мобильном устройстве | Интерфейс корректно масштабируется, элементы не наезжают друг на друга |
| TC-41 | Сортировка по колонкам (ID, Дата, Статус) | В списке заявок кликнуть на заголовок колонки | Строки сортируются по возрастанию/убыванию |
| TC-42 | Разграничение прав по ролям | Войти под ролью «Поставщик услуг», затем под ролью «Согласующий» | «Поставщик» видит только свои заявки, может создавать/редактировать. «Согласующий» видит все заявки, доступны кнопки согласования/возврата |
| TC-43 | HTTPS, защита от CSRF/XSS | Проверить наличие SSL-сертификата, попробовать внедрить скрипт в поля ввода | Все соединения по HTTPS. Внедрённые скрипты не исполняются |
| TC-44 | Резервное копирование БД | Проверить наличие настроек регламентного копирования | Копирование выполняется по расписанию, файлы резервных копий создаются |

6.10. Администрирование справочников (п. 4.3)

| ID | Проверяемое требование | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-45 | Редактирование каталогов в админ-панели | Пользователь с правами администратора | Зайти в админ-панель, выбрать справочник (Тип объекта, Тип лицензии и др.) | Можно добавить, изменить, удалить элемент. Изменения отражаются в формах создания заявок |